УТВЕРЖДЕН

Глава Манойлинского

сельского поселения

С.В.Литвиненко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16 января 2017 г.

**ОТЧЕТ**

**За 2016 год по реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Манойлинского сельского поселения на 2012-2016гг.»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий | | | Примечание |
| Уточненные плановые годовые назначения  на 2016год. | Уточненные плановые назначения 2016года | Исполнение за 2016г.  (факт) |
| тыс. руб. | | тыс. руб. |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений. Благоустройство дорог, кюветов, пешеходных дорожек, мостов, тротуаров. | 77,7 | 77,7 | 35,75 | оплачены работы по равнению дорог в границах сельского поселения |
| 2 | Освещение улиц населенных пунктов. | 438 | 438 | 268,1 | уличное освещение – 156,7 тыс. р.; приобретены светильники «модуль» консоль к-1, 32 Вт – 84,7 тыс.р., работы по замене фонарей уличного освещения – 26,7 тыс. руб. |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения. | 29 | 29 | 24,663 | приобретены траурные венки для возложения на братской могиле – 4,2 тыс. руб, проведены работы в летний период по благоустройству территории кладбищ (покос сухой растительности территорий мест гражданских захоронений, уборка территории) -20,463 т. руб. |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от мусора, грязи, очистка улиц населенных пунктов от снега, вывоз мусора, косметическая обрезка деревьев. | 339 | 339 | 252,5 | оплачены договора временным рабочим, занятым на уборке территории поселения (141,1 тыс.руб.), косметической обрезке деревьев – 111,4 тыс.руб) |
| 5 | ГСМ для работ по благоустройству территории сельского поселения | 20 | 23,3 | 23,255 | ГСМ для организации и проведения работ по благоустройству и уборке территории от мусора |
| 6 | Приобретение запасных частей и оборудования для поддержания в рабочем состоянии автотранспорта, стройматериалов, хозяйственного товара. | 70 | 66,7 | 39,731 | приобретены запасные части к автотехнике, хоз. товары (мешки для сбора мусора) |
| 7 | Приобретение (изготовление) в муницип. собственность объектов, относящихся к основным средствам: оборудование и инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь, предметы мебели, малые архитектурные формы, многолетние насаждения, детские и спортивные площадки | 50 | 50 | 0 |  |
| 8 | Прочие расходы (оплата разного рода платежей, сборов, госпошлина) | 3 | 3 | 2,284 | Госпошлина, сборы по автострахованию техники. |
|  | Итого | 1026,7 | 1026,7 | 646,3 | 63% - исполнение программы |

Куратор программы

гл. экономист Е.М. Джунскалиева

16.01.2017г