УТВЕРЖДЕН

Глава Манойлинского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Литвиненко

20 января 2020 г.

**ОТЧЕТ**

**за 2019 год по реализации муниципальной программы**

**«*Комплексное благоустройство территории Манойлинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов*»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий | | | Примечание |
| годовые назначения на 2019год. | Уточненные плановые назначения на 2019год | Исполнение за 2019год (факт) |
| тыс. руб. | | |  |
| 1 | ***Уличное освещение***  в том числе:  Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | 145,0 | 145,0 | 126,97 | Оплачена электроэнергия по договору энергоснабжения |
|  | Текущее содержание (ремонт) системы уличного освещения. | 15,0 | 15,0 | 9,5 | Замена светодиодных светильников в х.Манойлин, Борисов, замена фотореле по мкр. Юность |
|  | Приобретение светодиодных ламп  ночного освещения | 20,0 | 20,0 | 19,76 | Приобретены светильники «Модуль» 9 шт. |
|  | Оплата услуг по предоставлению возможности размещения линии совместного подвеса | 10,0 | 10,0 | 0 |  |
| 2 | ***Организация и содержание мест захоронений***  в том числе:  Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений на памятниках, братских могилах  Благоустройство мест гражданских захоронений, кладбищ (покос сухой растительности) | 30,0 | 30,0 | 29,9 | Произведены работы по покосу мест гражданских захоронений |
|  | Венки для возложения на памятниках и братских могилах | 5,0 | 5,0 | 3,2 | Траурные венки для возложения на братской могиле к 2 февраля, 9мая |
| 3 | ***Дорожное хозяйство****,*  в том числе:  Очистка от снега автомобильных дорог в границах сельского поселения  Равнение дорог и плотин х.Майоровский, х.Борисов | 10,0  20,0 | 10,0  20,0 | 0,0  20,0 | Оплачены услуги по равнению дорог и плотин в х.Майоровский,  х. Борисов |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков на внутриквартальных проездах сельских населенных пунктов поселения:  *«Дети», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Населенный пункт» и т.д., включая разработку проекта организации дорожного движения* | 20,0 | 20,0 | 0 |  |
|  | Приобретение щебня для текущего ремонта автомобильных дорог | 50 | 50,0 | 0 |  |
|  | Транспортные услуги по подвозу щебня для текущего ремонта автомобильных дорог | 100,0 | 100,0 | 90,0 | Оплачены услуги по подвозу щебня на насыпь в х.Терновой |
| 4 | ***Прочее благоустройство территории сельского поселения***  в том числе: |  |  |  |  |
|  | Выкос травы и сухой растительности на территории сельского поселения | 51,15 | 51,15 | 51,13 | Проведена обрезка деревьев, сбор веток, погрузка веток |
|  | Прочее благоустройство территории (уборка территории от мусора, грязи, очистка улиц населенных пунктов от снега, вывоз мусора, погрузка песка, ремонт моста, прочие работы и услуги) | 243,0 | 243,0 | 242,43 | Проведена работа по сбору мусора, твердых бытовых отходов на территории х.Манойлин, благоустройство территории центральной площади и парка |
|  | ГСМ для проведения работ по благоустройству | 30,0 | 30,0 | 26,1 | Оплачен ГСМ для работ по благоустройству на территорию поселения |
|  | Запасные части, ремонтные детали к автотехнике , осуществляющих благоустройство сельской территории | 34,0 | 34,0 | 32,213 | Куплена тяга рулевая поперечная ГАЗ 3309 в сборе, насос НШ-32 плоский гидросила |
|  | Строительные материалы | 20,0 | 20,0 | 17,85 | Приобретены гвозди для ремонта деревянных щитов на водозаборной скважине, укр. материал, труба, профнастил |
|  | Приобретение инвентаря малой механизации для проведения работ по благоустройству, прочие хозяйственные товары (пакеты для мусора, перчатки и пр.) | 6 | 6 | 5,7 | приобретены хоз. товары (мешки для сбора мусора) |
|  | Приобретение саженцев, цветочной рассады | 10 | 10 | 6,5 | Закуплены саженцы взамен погибших растений для посадки на центральной площади, приобретена цветочная рассада |
|  | Приобретение строительно-отделочного и электрофицированного и прочего инструмента, запчастей, оборудования, отнесенного к основным средствам | 4,85 | 4,85 | 0 |  |
|  | Итого по программе | 824,0 | 824,0 | 681,2 | 82,7 % - исполнение программы за 2019г. |

Исполнитель гл. экономист

Джунскалиева Е.М

20.01.2020г.