УТВЕРЖДЕН

Глава Манойлинского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Литвиненко

08.04.2022 г.

**ОТЧЕТ**

**за 1 квартал 2022 год по реализации муниципальной программы «Комлексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2023гг.», утвержденной постановлением администрации Манойлинского сельского поселения от 02.12.2019г. № 100**

**План мероприятий**

**по реализации Муниципальной программы «Комлексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2023гг.ы»**

| **№ пп** | **Наименование мероприятий** | **Ориентировочные затраты, тыс. руб** | | | | | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **в том числе по годам** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Уличное освещение | 200,0 | - | 0,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 |  |
| 1. | Увеличение количества точек уличного освещения – 2 точки (2 фонаря). Покупка и установка провода СИП 560м и светодиодных светильников | 200,0 | - | 0,0 | 39,0 | - | - | - | В 1 квартале 2022 года расходы не реализованы. Мероприятия запланированы на 2 и 3 кварталы 2022г. |

\*Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению.

Исполнитель

Кнехт Е.С.