УТВЕРЖДЕН

Глава Манойлинского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Литвиненко

 08 апреля 2022 г.

**ОТЧЕТ**

**за 1 квартал 2022 год по реализации муниципальной программы «Информатизация и связь Манойлинского сельского поселения на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Манойлинского сельского поселения от 18.12.2018г. № 118**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнение | Финансирование программы2022 год (тыс. рублей): |
| План исполнения на 2022г. | Факт исполнения за 2022г. |
| 1.Расширение телекоммуникационной инфраструктуры | Оказание информационных услуг и услуг связи:- Доступ к сети интернет.- Местная телефонная связь- Междугородняя телефонная связь | 35,0 | 4,7 |
| 2.Модернизация сетевого оборудования и компьютерной техники, формирование системы защиты информации в информационной системе | 1)Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления (антивирус «Касперский», доступ к системе информационно-технического обслуживания Советник ПРОФ-Айти»., абонемент на гарантийную поддержку экземпляра программного продукта «Барс Бюджет», , консультационные услуги по программному продукту «Барс Бюджет», абонентское обслуживание по тарифному плану («Бюджет плюс»- продление) и ключи шифрования.2) Доведения уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров в администрации сельского поселения  | 72,150,0 | 35,911,4  |
| 3.Поддержание в активном состоянии официального сайта поселения и информирование через средства массовой информации граждан о деятельности органов местного самоуправления поселения, правовая консультация | Развитие, сопровождение, поддержка администрации Манойлинского сельского поселения (включая правовую поддержку и правовую консультацию правового консалтинга «Советник проф») | 52,9 | - |
| Итого по программе: (79% исполнения программы за 2020год) |  | 210,0 | 51,9 |

Исполнитель

Е.С. Кнехт