УТВЕРЖДАЮ

Глава Манойлинского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Литвиненко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

**Доклад**

**по итогам реализации муниципальной программы за 2015 год.**

 В поселении в 2015 г. действовала 1 долгосрочная муниципальная программа. В бюджете Манойлинского сельского поселения на финансирование программы предусмотрено 727,2тыс. рублей, согласно плана основных мероприятий программы.

Совокупный объем финансирования муниципальной программы, действовавшей на период с 2012 года по 2015гг. представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Объем финансирования на 2012-2015 гг.(плановые назначения), тыс. руб, всего | Фактическое исполнение за 2012-2015гг.(тыс.руб), всего | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Манойлинского сельского поселения на 2012-2016гг» | 2466,8 | 2000,5 | 81 |
|  |

 В рамках муниципальной программы **«Благоустройство населенных пунктов Манойлинского сельского поселения на 2012-2016гг»,** в 2015 году проведены следующие программные мероприятия:

- изготовлена и установлена гранитная мемориальная плита на памятнике Братской могиле, благоустроена и капитально отремонтирована территория Братской могилы и памятника «Скорбящая Мать», в том числе территория памятника уложена в тротуарную плитку, памятники покрашены, высажены многолетние насаждения;

- приобретены строительные материалы для обустройства мест отдыха граждан на воде - установлены элементы благоустройства, построена беседка для комфортного отдыха граждан на 30 посадочных мест, организованы места для сброса мусора, завезен песок для пляжа, прибрежная часть и акватория пруда очищаются от мусора в течение всего купального сезона;

- поддерживается в надлежащем виде территория детской игровой площадки: территория в летний период регулярно убиралась, вывозился мусор, ремонтировались элементы детских игровых комплексов;

- круглый год на территории поселения в ночное время функционировало уличное освещение, создавая комфортные условия в темное время суток для жителей поселения, приобретены и по мере необходимости проводится замена ламп уличных фонарей;

-ежемесячно производилась уборка территории поселения, центральной площади, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, грязи, вывоз мусора по мере необходимости;

- в летний период времени проводилась ликвидация несанкционированных свалок, опашка площадки под временным хранением твердых бытовых отходов.

 В результате реализации данной программы определен объем бюджетных ассигнований за счет местного бюджета на 2015 г. в сумме – 727,2 тыс. рублей. Фактический объем исполнения программы в 2015 г. составил – 648,4 тыс. рублей (89%). Мероприятия муниципальной программы, бюджетные ассигнования 2015года корректировались решением Совета депутатов в 2015г. неоднократно, изменения вносились вследствие перенаправления бюджетных средств на выполнение других бюджетных обязательств.

Осуществление программных мероприятий позволило сформировать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха проживающего населения.

 В результате реализации программы достигнуты следующие количественные показатели:

- проведено 6 субботников по уборке территории поселения;

- проводилась комплексная работа совместно с организациями и личными подворьями по благоустройству территории сельского поселения, в данном мероприятии приняло участие свыше 100 жителей поселения, в том числе ученики школы, рабочие, служащие, активисты ТОСов;

- благоустроенна территория детской площадки в хуторах Терновой, Борисов;

- произведен капитальный ремонт памятника ВОВ и воинских захоронений;

-оплачены транспортные расходы по транспортировке щебня, предназначенного для засыпки дорожного полотна на плотине в направлении х. Терновой.

Исполнитель

главный экономист Е.М. Джунскалиева