# АДМИНИСТРАЦИЯ  МАНОЙЛИНСКОГО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

403583,  х.Манойлин, ул.Школьная, д. 9. тел/факс 8-84466 4-56-46 ОКПО 4126637

р/счет 40204810800000000339 в Отделение Волгоград

ИНН/ КПП 3412301348/341201001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2019 года   № 40

О мерах по подготовке и проведении мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья (паводков) на территории Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района  Волгоградской области в 2019  году

В целях защиты населения от возможного наводнения в 2019 году и сохранения от разрушений объектов экономики, плотин, мостов, дамб, автомобильных дорог, животноводческих ферм, хозяйственных и бытовых построек, а также безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, руководствуясь Уставом Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области, администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать противопаводковую комиссию в составе:

- Литвиненко С.В.              – глава Манойлинского сельского поселения,

председатель комиссии

- Кнехт Е.С.               – заместитель главы администрации Манойлинского

сельского поселения, заместитель председателя комиссии

- Князева С.Ю.           – специалист по ЧС администрации Манойлинского

сельского поселения, секретарь комиссии

- Сташков А.М.                     – председатель ТОС «Манойлинский»,

член комиссии /по согласованию/

- Абдулхажиев А.А.              – председатель ТОС «Майоровский»,

член комиссии /по согласованию/

- Черячукин Н.И.               – председатель СПК «Манойлинский»,

член комиссии /по согласованию/

- Пикалов С.В.                       – председатель ОНТ «Манойлинское»,

член комиссии /по согласованию/

- Литвиненко Н.Н.                   – заведующий Манойлинской ВА,

член комиссии /по согласованию/

- Сазонов П.Д.                       – участковый уполномоченный полиции,

член комиссии /по согласованию/

- Утвердить план по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья и паводков 2019 года на территории Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области, согласно приложению 1.

- Для обеспечения работы по эвакуации населения и сельскохозяйственных животных с районов возможного затопления выделить силы и средства Манойлинского сельского поселения, согласно приложению 2.

- Специалисту по ЧС администрации Манойлинского сельского поселения Князевой С.Ю., председателю ТОС «Манойлинский» Сташкову А.М., председателю ТОС «Майоровский» Абдулхажиеву А.А. заблаговременно предупредить население, проживающее в пойме р. Крепкая, о предстоящем подтоплении путем письменного уведомления.

- Заведующему Манойлинской ВА Литвиненко Н.Н. иметь необходимый запас медицинских препаратов для оказания своевременной медицинской помощи населению в районах возможного затопления.

- Участковому уполномоченному полиции Сазонову П.Д. организовать охрану объектов в случае вынужденной эвакуации населения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Манойлинского

# сельского поселения                                                                                       С.В. Литвиненко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Манойлинского сельского поселения

от 13 марта 2019г. № 40

ПЛАН

по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья и паводков 2019 года на территории Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района

Волгоградской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить состав противопаводковой комиссии в Манойлинском сельском поселении | до 20.03.2019г. | Литвиненко С.В.., глава сельского поселения |  |
| 2. | Подготовить и провести заседание КЧСиПБ Манойлинского сельского поселения | до 20.03.2019г. | Литвиненко С.В., глава сельского поселения |  |
| 3. | Провести обследование гидротехнических сооружений, дамб, плотин и мостов, прудов накопителей | до 20.03.2019г. | Противопаводковая комиссия, председатель Литвиненко С.В. |  |
| 4. | Уточнить и определить состав сил и средств, порядок их выделения для оказания помощи при угрозе возникновения ЧС | до 20.03.2019г. | Литвиненко С.В., глава сельского поселения |  |
| 5. | Создать запас лекарственных препаратов и средств оказания первой медицинской помощи в населенных пунктах в зоне подтопления | по мере необходимости | Заведующий Манойлинской ВА Литвиненко Н.Н. |  |
| 6. | В случае ухудшения паводковой обстановки установить водомерные посты на потенциально опасных водоемах и ежедневно докладывать в ЕДДС Клетского района о создающейся паводковой обстановке | в период паводка | Литвиненко С.В., глава сельского поселения |  |
| 7. | Организовать создание резерва ГСМ, продовольствия и предметов первой необходимости в населенных пунктах в зоне подтопления | до 01.04.2019г. | Литвиненко С.В., глава сельского поселения |  |
| 8. | Отработать планы эвакуации населения, с/х животных, вывоза материальных ценностей, организация подготовки помещений на случай необходимости эвакуации населения из зон затопления и мест содержания с/х животных | до 01.04.2019г. | Специалист по ГОЧС Князева С.Ю. |  |
| 9. | Приведение в готовность сил и средств для восстановления линий электропередач и трансформаторных подстанций в зоне подтопления | по мере необходимости | Литвиненко С.В., глава сельского поселения |  |
| 10. | Организовать необходимую помощь населению по охране общественного порядка, материальных ценностей, с/х животных в зонах затопления | по мере необходимости | участковый уполномоченный полиции МО МВД «Клетский» Сазонов П.Д. /по согласованию/ |  |

Глава Манойлинского сельского поселения                                                                                С.В. Литвиненко

Приложение 2

к постановлению администрации

Манойлинского сельского поселения

от 13 марта 2019г. № 40

Состав сил и средств Манойлинского сельского поселения, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и паводков 2019 года

| № п/п | Наименование сил и средств | Базовая организация (ФИО руководителя предприятия) | Место дислокации | Телефон руководителя | Численный состав, чел. | Количество техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль АРС-14 | Администрация Манойлинского сельского поселения | х.Манойлин, ул.Школьная, 9 | 4-56-46 | 1 | 1 |
| 2 | Трактор Т-40А | Администрация Манойлинского сельского поселения | х.Манойлин, ул.Школьная, 9 | 4-56-46 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторный прицеп 2ПТС-4 | Администрация Манойлинского сельского поселения | х.Манойлин, ул.Школьная, 9 | 4-56-46 | - | 1 |
| 4 | ГАЗ-САЗ - 3507 | Администрация Манойлинского сельского поселения | х.Манойлин, ул.Школьная, 9 | 4-56-46 | 1 | 1 |
| 5 | УАЗ | Манойлинская ВА | х.Манойлин ул.Атамана Макарова, 5 | 4-55-10 | 1 | 1 |
| 6 | Трактор К-744 | СПК «Манойлинский» | х.Манойлин ул.Атамана Макарова, 9 | 4-55-21 | 1 | 1 |
| 7 | Трактор МТЗ-80 | СПК «Терновский» | х.Манойлин ул.Молодежная, 21 | 89044201686 | 1 | 1 |
| 8 | Прицеп 2ПТС-4 | СПК «Терновский» | х.Манойлин, ул.Молодежная, 21 | 89044201686 | - | 1 |
| 9 | Мобильная группа по эвакуации населения и сельскохозяйственных животных в зоне подтопления | КЧСиПБ Манойлинского сельского поселения | х.Манойлин ул.Школьная, 9 | 4-56-46 | 13 | - |

Глава Манойлинского сельского поселения                                                                                             С.В. Литвиненко

# ПРОЕКТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ  МАНОЙЛИНСКОГО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

403583,  х.Манойлин, ул.Школьная, д. 9. тел/факс 8-84466 4-56-46 ОКПО 4126637

р/счет 40204810800000000339 в Отделение Волгоград

ИНН/ КПП 3412301348/341201001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________ 2019 года   № ___

О мерах по подготовке и проведении мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья (паводков) на территории Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района  Волгоградской области в 2019  году

В целях защиты населения от возможного наводнения в 2019 году и сохранения от разрушений объектов экономики, плотин, мостов, дамб, автомобильных дорог, животноводческих ферм, хозяйственных и бытовых построек, а также безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, руководствуясь Уставом Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области, администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать противопаводковую комиссию в составе:

- Литвиненко С.В.              – глава Манойлинского сельского поселения,

председатель комиссии

- Кнехт Е.С.               – заместитель главы администрации Манойлинского

сельского поселения, заместитель председателя комиссии

- Князева С.Ю.           – специалист по ЧС администрации Манойлинского

сельского поселения, секретарь комиссии

- Сташков А.М.                     – председатель ТОС «Манойлинский»,

член комиссии /по согласованию/

- Абдулхажиев А.А.              – председатель ТОС «Майоровский»,

член комиссии /по согласованию/

- Черячукин Н.И.               – председатель СПК «Манойлинский»,

член комиссии /по согласованию/

- Пикалов С.В.                       – председатель ОНТ «Манойлинское»,

член комиссии /по согласованию/

- Литвиненко Н.Н.                   – заведующий Манойлинской ВА,

член комиссии /по согласованию/

- Сазонов П.Д.                       – участковый уполномоченный полиции,

член комиссии /по согласованию/

- Утвердить план по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья и паводков 2019 года на территории Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области, согласно приложению 1.

- Для обеспечения работы по эвакуации населения и сельскохозяйственных животных с районов возможного затопления выделить силы и средства Манойлинского сельского поселения, согласно приложению 2.

- Специалисту по ЧС администрации Манойлинского сельского поселения Князевой С.Ю., председателю ТОС «Манойлинский» Сташкову А.М., председателю ТОС «Майоровский» Абдулхажиеву А.А. заблаговременно предупредить население, проживающее в пойме р. Крепкая, о предстоящем подтоплении путем письменного уведомления.

- Заведующему Манойлинской ВА Литвиненко Н.Н. иметь необходимый запас медицинских препаратов для оказания своевременной медицинской помощи населению в районах возможного затопления.

- Участковому уполномоченному полиции Сазонову П.Д. организовать охрану объектов в случае вынужденной эвакуации населения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Манойлинского

# сельского поселения                                                                                       С.В. Литвиненко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Манойлинского сельского поселения

от _______ 2019г. № ___

ПЛАН

по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья и паводков 2019 года на территории Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района

Волгоградской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить состав противопаводковой комиссии в Манойлинском сельском поселении | до 20.03.2019г. | Литвиненко С.В.., глава сельского поселения |  |
| 2. | Подготовить и провести заседание КЧСиПБ Манойлинского сельского поселения | до 20.03.2019г. | Литвиненко С.В., глава сельского поселения |  |
| 3. | Провести обследование гидротехнических сооружений, дамб, плотин и мостов, прудов накопителей | до 20.03.2019г. | Противопаводковая комиссия, председатель Литвиненко С.В. |  |
| 4. | Уточнить и определить состав сил и средств, порядок их выделения для оказания помощи при угрозе возникновения ЧС | до 20.03.2019г. | Литвиненко С.В., глава сельского поселения |  |
| 5. | Создать запас лекарственных препаратов и средств оказания первой медицинской помощи в населенных пунктах в зоне подтопления | по мере необходимости | Заведующий Манойлинской ВА Литвиненко Н.Н. |  |
| 6. | В случае ухудшения паводковой обстановки установить водомерные посты на потенциально опасных водоемах и ежедневно докладывать в ЕДДС Клетского района о создающейся паводковой обстановке | в период паводка | Литвиненко С.В., глава сельского поселения |  |
| 7. | Организовать создание резерва ГСМ, продовольствия и предметов первой необходимости в населенных пунктах в зоне подтопления | до 01.04.2019г. | Литвиненко С.В., глава сельского поселения |  |
| 8. | Отработать планы эвакуации населения, с/х животных, вывоза материальных ценностей, организация подготовки помещений на случай необходимости эвакуации населения из зон затопления и мест содержания с/х животных | до 01.04.2019г. | Специалист по ГОЧС Князева С.Ю. |  |
| 9. | Приведение в готовность сил и средств для восстановления линий электропередач и трансформаторных подстанций в зоне подтопления | по мере необходимости | Литвиненко С.В., глава сельского поселения |  |
| 10. | Организовать необходимую помощь населению по охране общественного порядка, материальных ценностей, с/х животных в зонах затопления | по мере необходимости | участковый уполномоченный полиции МО МВД «Клетский» Сазонов П.Д. /по согласованию/ |  |

Глава Манойлинского сельского поселения                                                                                С.В. Литвиненко

Приложение 2

к постановлению администрации

Манойлинского сельского поселения

от ___ 2019г. № ____

Состав сил и средств Манойлинского сельского поселения, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и паводков 2019 года

| № п/п | Наименование сил и средств | Базовая организация (ФИО руководителя предприятия) | Место дислокации | Телефон руководителя | Численный состав, чел. | Количество техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль АРС-14 | Администрация Манойлинского сельского поселения | х.Манойлин, ул.Школьная, 9 | 4-56-46 | 1 | 1 |
| 2 | Трактор Т-40А | Администрация Манойлинского сельского поселения | х.Манойлин, ул.Школьная, 9 | 4-56-46 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторный прицеп 2ПТС-4 | Администрация Манойлинского сельского поселения | х.Манойлин, ул.Школьная, 9 | 4-56-46 | - | 1 |
| 4 | ГАЗ-САЗ - 3507 | Администрация Манойлинского сельского поселения | х.Манойлин, ул.Школьная, 9 | 4-56-46 | 1 | 1 |
| 5 | УАЗ | Манойлинская ВА | х.Манойлин ул.Атамана Макарова, 5 | 4-55-10 | 1 | 1 |
| 6 | Трактор К-744 | СПК «Манойлинский» | х.Манойлин ул.Атамана Макарова, 9 | 4-55-21 | 1 | 1 |
| 7 | Трактор МТЗ-80 | СПК «Терновский» | х.Манойлин ул.Молодежная, 21 | 89044201686 | 1 | 1 |
| 8 | Прицеп 2ПТС-4 | СПК «Терновский» | х.Манойлин, ул.Молодежная, 21 | 89044201686 | - | 1 |
| 9 | Мобильная группа по эвакуации населения и сельскохозяйственных животных в зоне подтопления | КЧСиПБ Манойлинского сельского поселения | х.Манойлин ул.Школьная, 9 | 4-56-46 | 13 | - |

Глава Манойлинского сельского поселения                                                                                    С.В. Литвиненко