**АДМИНИСТРАЦИЯ МАНОЙЛИНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

403583, х.Манойлин, ул.Школьная, д. 9. тел/факс 8-84466 4-56-46 ОКПО 4126637

р/счет 40204810800000000339 в Отделение Волгоград

 ИНН/ КПП 3412301348/341201001 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**/ПРОЕКТ/**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

**О внесении изменений и дополнений в постановление от 11.05.2017г № 24 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Манойлинского сельского поселения от 11.05.2017г №24 «Об утверждении муниципальную программу «Формирование современной городской среды Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2017 год» ( далее- Муниципальная программа):

1.1 Приложение 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района на 2017 год» к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

И.о. главы администрации Манойлинского сельского поселения Л.Ф. Ховязова

Приложение к постановлению администрации Манойлинского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1. Устройство пешеходных дорожек на центральной площади и в парке
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | май  | сентябрь  | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | 290 кв.м. |
| 1. Устройство танцевальной площадки из тротуарной плитки
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | май | август | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | 200 кв.м. |
| 1. Установка нового ограждения на центральной площади и в парковой зоне
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | апрель | сентябрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | 55шт. |
| 1. Установка детского игрового комплекса и уличных антивандальных тренажеров
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | ноябрь | декабрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | 1 игровой комплекс и 8 уличных тренажеров |
| 1. Устройство летней сцены на центральной площади
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | апрель | сентябрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | 1 сцена |
| 1. Установка скамеек со спинками и подлокотниками, (для инвалидов и людей с ограниченными возможностями), установка урн, малых архитектурных форм и эстетическое оформление
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | май | сентябрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | Скамья-7 шт., Лавочка – 1 штук; урны для мусора- 7 штук |
| 1. Устройство клумб, вазонов, посадка цветов и газонной травы
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | апрель | октябрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | 1 круглая клумба, 15 штук вазонов |
| 1. Установка уличных светильников
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | июль | сентябрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | 10 штук уличных светильников |
| 1. Монтаж системы полива
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | апрель | октябрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | Трубы -145 м., краны 32 шт., фитинги 95 шт. |
| 1. Косметическая обрезка деревьев
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | апрель | октябрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | 4 шт. |
| 1. Посадка деревьев
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | сентябрь | октябрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | 10шт – ель голубая, 10 шт.- туя, 10 шт.- можжевельник виргинский |
| 1. Демонтаж и установка старого ограждения
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | июль | июль | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | 47 шт. |
| 1. Установка мостика и скамейки «Влюбленных» в парке, эстетическое оформление территории щебнем
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | октябрь | октябрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | Мостик-1шт., скамейка-1шт., шебень- 10т. |
| 1. Установка МАФ «Я люблю Манойлин»
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | ноябрь | ноябрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | 1 шт. |
| 1. Косметическая обрезка деревьев
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | ноябрь | ноябрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | 8 шт. |
| 1. Установка урн для мусора
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | ноябрь | ноябрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей | 4 шт. |
| 1. Установка беседки в парке
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | ноябрь | декабрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей |  |
| 1. Установка всепогодного антивандального теннисного стола
 | Администрация Манойлинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | ноябрь | декабрь | Благоустройство парковой зоны и центральной площади | Создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей |  |