УТВЕРЖДЕН

Глава Манойлинского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Литвиненко

09.10.2020г.

**ОТЧЕТ**

**за 9 месяцев 2020 год по реализации муниципальной программы «Информатизация и связь Манойлинского сельского поселения на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Манойлинского сельского поселения от 18.12.2018г. № 118**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнение: | Финансирование программы  2020 год (тыс. рублей): | |
| План исполнения на 2020г. | Факт исполнения за 9 месяцев 2020г. |
| 1.Расширение телекоммуникационной инфраструктуры | Оказание информационных услуг и услуг связи:  - Доступ к сети интернет.  - Местная телефонная связь  - Междугородняя телефонная связь  -Приобретение государственных знаков почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты) | 62,8 | 29,4 |
| 2.Модернизация сетевого оборудования и компьютерной техники, формирование системы защиты информации в информационной системе | 1) Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления (антивирус «Касперский», доступ к системе информационно-технического обслуживания Советник ПРОФ-Айти»., абонемент на гарантийную поддержку экземпляра программного продукта «Барс Бюджет», , консультационные услуги по программному продукту «Барс Бюджет», абонентское обслуживание по тарифному плану («Бюджет плюс»- продление) и ключи шифрования.  2) Доведения уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров в администрации сельского поселения | 80,0  62,2 | 61,7  62,2 |
| 3.Поддержание в активном состоянии официального сайта поселения и информирование через средства массовой информации граждан о деятельности органов местного самоуправления поселения, правовая консультация | Развитие, сопровождение, поддержка администрации Манойлинского сельского поселения (включая правовую поддержку и правовую консультацию правового консалтинга «Советник проф») | 5,0 | - |
| Итого по программе: |  | 210,0 | 153,3 |

Исполнитель

Е.С. Кнехт